广西艺术学院OA系统升级服务（重）采购公告

我校开展广西艺术学院OA系统升级服务采购，现将本次采购有关事项公告如下：

- 项目名称：广西艺术学院OA系统升级服务采购（重）

- 采购内容及数量

| 项号 | 采购内容 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西艺术学院OA系统升级服务（详见附件1：采购需求） | 1项 |
| 要求：（1）采购需求须全部满足。 （2）合同履约期限：从合同签订之日起至项目通过验收合格止。 |  |  |

三、预算控制价金额（人民币）：7.40 万元（大写：柒万肆仟元整）。投标单位的投标报价必须在项目预算控制价内（含预算控制价），若超过预算控制价作废标处理。

四、投标人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人，并持有工商行政管理部门核发的法人营业执照；

（二）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单，信息以信用中国网站、中国政府采购网公布为准；

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

（四）本项目不接受联合体。

五、投标要求

（一）提供法人授权委托书（原件）、有效的营业执照复印件（加盖单位公章）、被授权人身份证（原件和复印件）；

（二）提供最新的信用中国网站和中国政府采购网无违法失信查询结果截图（加盖单位公章）；

（三）报价函（加盖公章）；

（四）投标材料必须一正一副，且须加盖公章后密封提供。

如以上资料提供不全或不按要求提供，将被视为不符合投标资格。

六、中标方式

根据投标人的投标材料，在满足采购需求的基础上，采取低价中标方式确定该项目中标单位，若价格相同，则采取抽签方式确定中标单位。

七、投标截止时间和地点

（一）投标时间

凡愿意且符合条件投标人，请于2025年12月2 日上午9：00至11：00，将投标文件密封送达广西艺术学院财务资产处，其他时间不接收报名材料。

（二）投标地点

南宁市教育路7号广西艺术学院雕塑办公楼107室财务资产处采购管理科。

联系人：朱老师，联系电话：0771-5327987

广西艺术学院

## 附件1：

# 广西艺术学院OA系统升级服务采购需求

## 一、项目服务总体要求

## 对目前在用的通达OA系统（v12版）进行升级改造，增加移动端、电脑端OA文件在线预览功能，支持附件自动生成水印，增加OA系统与学校现有电子签章平台（契约锁V5.1(5.1.1.20241122)）深度集成，实现 OA 业务流程与电子签章无缝衔接；对流程中心、公告通知等模块功能进行优化。

## 二、采购内容及技术需求

| 序号 | 采购标的 （服务名称） | 数量/单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V12.0升级至V13.0版本 | 1次 | 1.实现通达OA系统从V12版升级至通达V13最新版； 2.测试升级后工作流等功能完整性与稳定性； 3.分离式数据升级； 4.实现升级后性能调优。 |
| 2 | 开发功能 升级 | 1次 | 1.Cas与OA系统单点升级 2.企业微信单点升级 3.企业微信原开发功能升级 4.支持并行节点，无需针对多个并行节点设置多个步骤 5.原公告开发功能升级 |
| 3 | 公文管理 | 1项 | 1.增加移动端（企业微信H5）公告通知模块查询检索功能，能够按照标题、发文日期、发布人、发布部门、关键词等进行检索； 2.检索查阅公告通知时不受部门调整的限制； 3.实现移动端（企业微信H5）公告通知列表标题完整显示； 4.实现移动端（企业微信H5）流程中心工作流查询、办结工作、待办工作的标题完整显示； 5.传阅功能改进：流程中心中传阅接收人在收到传阅并办结后，可在传阅工作列表中查看所收到的传阅工作。 |
| 4 | 授权在线编辑 组件 | 2年 | 实现OA系统附件在线阅读，支持PC版WEB端、企业微信H5、企业微信电脑版WEB、OA精灵客户端的Office、WPS和PDF格式在线浏览、编辑、多人协同编辑功能，不限用户数。 |
| 5 | 开发自动水印 | 1项 | 根据需求在个人账号点开附件阅读时，附件中自动生成水印（含账号姓名/当前时间/学校名称）。文件格式包括Office、WPS、PDF，支持PC版WEB端、企业微信H5、企业微信电脑版WEB、OA精灵客户端。 |
| 6 | 系统集成 | 1项 | 1.接口集成 （1）与学校电子签章平台对接，开发通达 OA 与电子签章平台的接口适配层，实现用户身份同步（OA 账号与电子签章平台账号映射）、权限同步（OA 角色对应电子签章平台权限）； （2）封装契约锁电子签章 API、文件上传 API、签章记录查询 API，供 OA 系统调用； （3）开发数据回调接口，确保签章结果（成功 / 失败）、签章日志实时同步至 OA 系统。 （电子签章平台版本：契约锁V5.1(5.1.1.20241122)） |
|  |  | 1项 | 2. OA 表单签章模块 （1）在 PC 端 OA 流程表单编辑器中，增加 “电子签章字段” 配置功能，支持管理员指定表单中需签章的位置/签章人拖动盖章； （2）开发移动端 OA 表单签章组件，适配触屏操作，支持签章位置拖动调整、签章大小缩放； （3）实现签章触发逻辑：当 OA 流程流转至指定节点时，自动触发签章权限，用户确认后完成签章，签章结果关联至 OA 流程记录。 |
|  |  | 1项 | 3. OA 附件盖章模块 （1）在 OA 附件预览 / 下载功能中，增加 “在线盖章” 按钮，点击后通过单点登录（SSO）跳转至学校电子签章平台文件盖章页面，无需重复登录； （2）开发电子签章盖章页面与 OA 的联动逻辑：自动同步 OA 附件至电子签章平台，支持用户选择签章类型（个人章 / 部门章）、调整签章位置，盖章完成后自动将带章文件回传至 OA 附件列表，覆盖原文件或生成新的带章版本（可配置）。 |
|  |  | 1项 | 4. 兼容性与安全模块 （1）适配通达 OA 现有流程引擎，确保集成后不影响原有 OA 流程的正常运行； （2）实现签章文件防篡改：通过电子签章平台数字证书对签章文件生成唯一哈希值，存储至区块链存证平台，用户可在 OA 中验证文件完整性。 |
| ▲商务条款 |  |  |  |
| 服务(交付)期限 | 自合同签订之日起20天（日历日）内按要求完成系统升级、部署和调试。 |  |  |
| 服务(交付)地点 | 广西艺术学院指定地点 |  |  |
| 付款条件 | - 1.成交供应商在签订合同前以银行转账的方式向甲方支付合同金额5%的履约保证金（如成交供应商为中小企业的，则按成交总金额的2 %）； - 2.系统升级完成并验收通过后，在甲方收到乙方开具合同金额的发票之日起10个工作日内，甲方支付合同金额100%款项； 3.质保期为一年，质保期满后无质量问题，乙方可申请退还履约保证金（无息）。 |  |  |
| 售后服务要求 | 1.响应机制：提供7×24小时服务，接到故障通知后3小时内响应，8小时内解决问题。对于通过电话、远程等方式无法解决的故障，派工程师在采购人提出现场处置的申请起3小时内到达现场进行处置。 2.定期维护：每季度进行 1 次系统巡检，检查OA系统及电子签章接口连通性、签章日志完整性。 3.服务反馈：建立服务台账记录故障处理及维护情况，每月提交台账汇总，售后服务期满前提交含服务统计及优化建议的总结报告。 4.项目验收半年内，视通达 OA 版本更新、契约锁电子签章平台 API 升级情况，提供 1 次免费系统适配升级。 5.培训支持：提供管理员培训、用户操作培训，确保其掌握系统使用及基础问题排查方法。培训方式包括但不限于课堂讲解、实际操作、专题交流、现场实施指导等。 |  |  |
| 验收要求 | 1.中标人按照采购文件的要求以及投标（或响应）文件的承诺，完成采购项目的全部内容并正式上线运行 3 个日历日内向采购人提出验收申请，采购人应在接到中标人提交的验收申请7个日历日内组织对本项目进行验收。 2.由采购人、中标人组成验收小组对项目建设完成情况进行评审，评审通过后共同签署《项目验收报告》，对验收结果作出认定。 3.中标人如无法按期完成，采购人有权部分或全部解除合同并要求中标人赔偿由此造成的损失及采购人因此产生的对第三方的责任。此时采购人可采取必要的补救措施，相关费用由中标人承担。 4.中标人须按需求完成与学校信息系统的集成或对接，提供完备的API接口体系和相关说明文档。 5.中标人须按要求提交本项目相关资料（包括但不限于系统设计文档、需求说明书、技术方案、系统部署文档、测试报告、运行报告、系统用户手册、管理员操作手册、运维手册、培训资料以及项目管理过程文档等）。 |  |  |
| 保密要求 | 成交供应商必须对项目技术文件以及采购人学校机密或商业秘密保密，保密范围包括项目信息、技术情况、数据资料。未经采购人书面许可，成交供应商不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容，不得私自保存有关内容。 |  |  |
| 知识产权要求 | 成交供应商有不可争议的义务确保采购人依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由成交供应商承担全部及任何责任，包括但不限于应当承担其自身及采购人为排除任何争议或瑕疵所应当或所需支附的一切相关或由此引起的费用。 |  |  |
| 其他要求 | 本项目不接受联合体投标，不得转包分包。 |  |  |

附件2：

投标人直接控股、管理关系信息表

| 投标人直接控股股东信息表 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标人直接管理关系信息表 |  |  |  | 说明 |
| 序号 | 直接管理关系单位名称 |  | 统一社会信用代码 | 1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。 2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

附件3：

拟签订的合同文本(参考格式，本合同内容条款在正式签署前可具体补充细化，仅作参考，最终合同以采购人审查通过的版本为准)

广西艺术学院通达OA系统升级服务采购项目合同

委托方（甲方）：      广西艺术学院

受托方（乙方）：

签订时间：           2025年  月  日

签订地点：

合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经       （采购人名称）     (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，甲乙双方签订本合同。

第一条 项目要求

1.项目目标：

## 本项目围绕广西艺术学院在用的通达OA系统（v12版）进行升级改造，增加移动端、电脑端OA文件在线预览功能，支持附件自动生成水印，增加OA系统与学校现有电子签章平台深度集成，实现 OA 业务流程与电子签章无缝衔接；对流程中心、公告通知等模块功能进行优化。

2.服务内容：

| 序号 | 服务名称 | 数量/单位 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | V12.0升级至V13.0版本 | 1次 | 1.实现通达OA系统从V12版升级至通达V13最新版； 2.测试升级后工作流等功能完整性与稳定性； 3.分离式数据升级； 4.实现升级后性能调优。 |
| 2 | 开发功能 升级 | 1次 | 1.Cas与OA系统单点升级 2.企业微信单点升级 3.企业微信原开发功能升级 4.支持并行节点，无需针对多个并行节点设置多个步骤 5.原公告开发功能升级 |
| 3 | 公文管理 | 1项 | 1.增加移动端（企业微信H5）公告通知模块查询检索功能，能够按照标题、发文日期、发布人、发布部门、关键词等进行检索； 2.检索查阅公告通知时不受部门调整的限制； 3.实现移动端（企业微信H5）公告通知列表标题完整显示； 4.实现移动端（企业微信H5）流程中心工作流查询、办结工作、待办工作的标题完整显示； 5.传阅功能改进：流程中心中传阅接收人在收到传阅并办结后，可在传阅工作列表中查看所收到的传阅工作。 |
| 4 | 授权在线编辑组件 | 2年 | 实现OA系统附件在线阅读，支持PC版WEB端、企业微信H5、企业微信电脑版WEB、OA精灵客户端的Office、WPS和PDF格式在线浏览、编辑、多人协同编辑功能，不限用户数。 |
| 5 | 开发自动水印 | 1项 | 根据需求在个人账号点开附件阅读时，附件中自动生成水印（含账号姓名/当前时间/学校名称）。文件格式包括Office、WPS、PDF，支持PC版WEB端、企业微信H5、企业微信电脑版WEB、OA精灵客户端。 |
| 6 | 系统集成 | 1项 | 1.接口集成 （1）与学校电子签章平台对接，开发通达 OA 与电子签章平台的接口适配层，实现用户身份同步（OA 账号与电子签章平台账号映射）、权限同步（OA 角色对应电子签章平台权限）； （2）封装契约锁电子签章 API、文件上传 API、签章记录查询 API，供 OA 系统调用； （3）开发数据回调接口，确保签章结果（成功 / 失败）、签章日志实时同步至 OA 系统。 （电子签章平台：契约锁5.0） 2. OA 表单签章模块 （1）在 PC 端 OA 流程表单编辑器中，增加 “电子签章字段” 配置功能，支持管理员指定表单中需签章的位置/签章人拖动盖章； （2）开发移动端 OA 表单签章组件，适配触屏操作，支持签章位置拖动调整、签章大小缩放； （3）实现签章触发逻辑：当 OA 流程流转至指定节点时，自动触发签章权限，用户确认后完成签章，签章结果关联至 OA 流程记录。 3. OA 附件盖章模块 （1）在 OA 附件预览 / 下载功能中，增加 “在线盖章” 按钮，点击后通过单点登录（SSO）跳转至学校电子签章平台文件盖章页面，无需重复登录； （2）开发电子签章盖章页面与 OA 的联动逻辑：自动同步 OA 附件至电子签章平台，支持用户选择签章类型（个人章 / 部门章）、调整签章位置，盖章完成后自动将带章文件回传至 OA 附件列表，覆盖原文件或生成新的带章版本（可配置）。 4. 兼容性与安全模块 （1）适配通达 OA 现有流程引擎，确保集成后不影响原有 OA 流程的正常运行； （2）实现签章文件防篡改：通过电子签章平台数字证书对签章文件生成唯一哈希值，存储至区块链存证平台，用户可在 OA 中验证文件完整性。 |

第二条 交付时间及地点

乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1.合同签订后5天（日历日）内，提交整体技术方案及详细的工作进度表；

2.合同签订后20天（日历日）内完成本合同要求内容，邀请甲方相关管理员进行使用测试上线；所有功能运行正常，验收合格并交付使用；

3.乙方须按投标文件承诺的服务响应条款向甲方提供服务。

4.交付地点：广西艺术学院指定地点；

第三条 付款方式

1.项目合同总费用（含税，增值税税率6%）为：人民币（大写）：     ，¥：      元，前述合同价款是乙方履行本合同义务所需的全部费用，除双方另有明确书面约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

2.甲方按开发进度分以下阶段向乙方支付：

（1）双方签订合同之后，乙方需向甲方支付合同金额5%的履约保证金，合计为：人民币（大写）：         ，¥：     元；

（2）应用升级工作完成后，经甲方确认验收合格，甲方向乙方支付合同金额100%款项，合计为：人民币（大写）：     ，¥：    元；

（3）质保期为一年，一年质保期满后无质量问题，乙方可申请退还履约保证金。

3.甲方付款前，乙方应向甲方开具合同总价的增值税发票，否则甲方付款时间顺延且不承担由此产生的延迟付款责任。

第四条  知识产权

乙方有不可争议的义务确保甲方依据本次采购所获得的知识产权不存在任何瑕疵并且可以不受限制地行使相关权利，包括各项延伸权利。若因此发生任何争议均应当由乙方承担全部及任何责任，包括但不限于应当承担其自身及甲方为排除任何争议或瑕疵所应当或所需支附的一切相关或由此引起的费用。

第五条　开发方式

开发工作由乙方完成，甲方予以配合，系统开发中，所需相关信息、设备和场地由甲方提供。

第六条　验收

甲方应按工作进度表中约定的时间进行验收。

1．验收方法：系统调试运行正常，系统配置和测试报告完成，乙方向甲方提交验收申请及验收项目清单；验收标准以第一条第二款约定工作内容所述功能要求为准。

2．验收前提：系统中不得含有侵犯他人知识产权的内容；不得含有计算机病毒及不良代码；不得危害计算机系统的安全；不得含有国家规定禁止传播的内容，符合我国软件标准规范。

3．验收资料：

■ 系统设计方案技术文档；

■ 系统数据库设计说明；

■ 带注释的软件源代码；

■ 用户操作手册；

■ 其他必要的相关技术文档资料。

第七条  人员培训

双方确定，乙方应在开发过程中及系统完成后，根据甲方的请求为甲方指定的人员提供免费技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

第八条  售后服务

1.本项目验收半年内，视通达 OA 版本更新、契约锁电子签章平台 API 升级情况，提供 1 次免费系统适配升级。自验收合格之日起算。

2.响应机制：提供7×24小时服务，接到故障通知后3小时内响应，8小时内解决问题。对于通过电话、远程等方式无法解决的故障，派工程师在采购人提出现场处置的申请起3小时内到达现场进行处置。

3.定期维护：每季度进行 1 次系统巡检，检查OA系统及电子签章接口连通性、签章日志完整性。

4.服务反馈：建立服务台账记录故障处理及维护情况，每月提交台账汇总，售后服务期满前提交含服务统计及优化建议的总结报告；

5.培训支持：提供管理员操作培训，确保其掌握系统使用及基础问题排查方法。

第九条　转让

本合同的变更和修改必须由双方协商一致，并以书面形式确定。在没有另一方事先书面同意的情况下，任何一方不得将本合同项下的权利、义务部分或全部地转让给第三方。

第十条　技术资料和保密义务

1.乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的信息和资料等；

3.除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

4. 本合同履行完毕或终止后，上述保密条款继续有效。

第十一条　违约责任

1.如乙方在规定期限内不能按时完成约定义务，每逾一日，应向甲方支付该期金额万分之五的违约金。逾期交付超过1个月，甲方可解除合同，乙方需要支付甲方逾期交付违约金以及合同金额的5%的违约金。

2.本项目经甲方验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已经支付的全部款项，如有未付合同款项的，也无需支付。

第十二条  项目联系

双方确定，在本合同有效期内，甲方指定      为甲方项目联系人，乙方指定      为乙方项目联系人，项目联系人承担以下责任：

1．项目进度的跟踪；

2．项目实施过程中的协调。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条  不可抗力

1.合同生效后，一方由于火灾、水灾、台风、地震、战争等不可抗力事故而影响到本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。但应在15日内书面通知对方。

2.若一方违约在先，不得以此后发生不可抗力为由免除其违约的责任。

3.受不可抗力影响的一方应在事件发生后，尽快以传真或电报方式书面通报对方。

4.当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以电报或传真等形式通知对方，并以挂号信证实。并加以确认。

5.如不可抗力事故的影响连续 7 日以上时，甲、乙双方应通过友好协商解决本合同履行问题，并尽快达成协议。

第十四条  争议解决

双方因履行本合同而发生争议，应协商解决。如果协商不能解决，应向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条　其它规定

1．本合同自双方法人代表（或授权代表）签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

2．本合同未尽事宜由双方共同协商，另行补充协议，补充协议与本协议具有同样的法律效力。

3．本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同样的法律效力。

| 甲方：（章） 年 月 日 | 乙方：（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |