广西艺术学院南湖校区通识教育学院办公楼装修

工程施工项目采购文件

- 一、项目概况

- （一）项目名称：广西艺术学院南湖校区通识教育学院办公楼装修工程

（二）项目内容：项目将对加固后通识教育学院办公楼的健美健身教室、体测中心、会议室、教研室及行政办公室等功能区域进行必要装修，主要建设内容包括室内轻质隔墙分隔、铺设地板、安装吊顶、用电线路改造等，具体施工内容详见施工图及工程量清单。

（三）项目地址：南宁市教育路7号。

三、控制价：349579.14元（大写：叁拾肆万玖仟伍佰柒拾玖元壹角肆分)

四、合同价格形式：固定综合单价合同方式。

五、预、结算的（包括签证部分）计价依据：

（一）施工设计图纸等；

（二）《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)

（三）2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；

（四）2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；

（五）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；

（六）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

（七）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；

（八）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）；

（九）桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

（十）现行的有关文件计价规定。

（十一）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）

（十二）本工程采用2026年第4期上半月《南宁市建设工程造价信息》南宁市信息价发布的市场除税信息价为材料基准价格南宁市没有信息价的，根据广西其它城市同期信息价以及市场询价确定。

六、工期和质量

（一）工期：30个日历天

（二）工程质量：合格。工程观感质量达“一般”以上。

（三）对工期和质量作出承诺：

|  | 工 期 | 质 量 |
| --- | --- | --- |
| 承 诺 |  |  |

供应商（盖章）：                 法定代表人签章：

七、资格条件并提供相关材料

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质或建筑工程施工总承包三级资质（含三级）以上资质，具有有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力；

2.拟派的项目经理须具备建议建筑工程二级注册建造师(含二级)以上注册建造师执业资格及有效的安全生产考核合格证书（B类）。

提交响应文件时请携带以下有效证件文件并复印件加盖公章（复印件留存），响应文件必须按规定密封，封口必须加盖公章：

（1）企业资质证书及资格要求的相关证明材料；

（2）营业执照（三证合一）；

（3）法人授权书（格式自拟）；

（4）法人身份证复印件、被授权人身份证复印件；

（5）报价单（需按工程量清单提供报价，含纸质版和电子档，电子档以U盘形式提供）。

（6）提供工程质量承诺（格式见第六大点第（三）点）。

（7）根据评分办法准备的相关证明材料。

注：所有响应文件必须密封并加盖公章提供。

八、评分办法：详见附件1。

- 九、付款方式

本工程签订施工合同7天内按合同价的30%支付工程款给成交人，工程竣工验收合格后，支付至合同价的80%；成交人递交结算报告及全部结算资料，经采购人核实，采购人及审计部门审定后二十天内支付到结算总额的97%（注：采购人审计部门在接到成交人递交结算报告及全部结算资料之日起20个工作日内出审计初稿。因成交人提供的结算资料不完整而需要补充的，审计初稿时间顺延）；剩余结算价款的3%转为工程保修金，待工程质量保修期满后返还（不计利息）。若已支付工程款超过结算审定价，成交人应在结算报告出具的7个工作日内将超出款项以银行转账的方式退回采购人银行账户，如有逾期每天按应退金额的万分之四计算违约金，并在今后工程中将该成交人列入不予准入承建名单。

工程款支付方式：银行转账。如因成交人未及时提供合法合规税务发票的，采购人有权迟延付款。

十、其他说明

（一）必须按图纸和清单报价（清单法计算方式，预算软件采用博奥V17版，交两份预算纸质文本，另交预算U盘一个），并按要求加盖执业章和公司章。

（二）响应报价不予超过预算控制价（暂列金不允许竞价），否则视为废标。响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，供应商不接受修正价格的，作否决响应处理。

（三）供应商的报价明显低于其他报价，或者明显低于控制价，使得其报价可能低于其成本的，应要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，采购人认定该供应商以低于成本报价竞标作否决响应处理。

（四）必须做全竣工资料，包括竣工图、材料合格证、自检报告等

（五）成交人必须分别在30个日历天内（开工日期以采购人审批为准）完成施工任务，每逾期一天罚款万分之五，从工程结算款中扣除。

（六）严格按采购人施工要求及国家施工规范进行施工，质量要求在“合格”以上。

（七）成交人有义务合理安排施工工序和时间，积极配合学校安全有效地按时完成资金使用，促使工程顺利完成。

（八）严格按照国家及地方建设行政主管部门有关安全生产文明施工规定进行施工。

（九）响应文件必须按规定密封，封口必须加盖公章，否则无效：

（十）供应商必须对工期和质量做出承诺，否则视为废标。

（十一）采购人提供水、电，由承包人自行接表计量，并按时交费或由采购人代交；如不接表计量，按有关规定扣除水电费。

十一、供应商提交响应文件即视为认可及接受本《采购文件》的要求，本《采购文件》作为施工合同的一部分（施工合同主要条款随《采购文件》一并发布）。

十二、提交材料时间与地点

各供应商须在2026年7月29日下午14:30-16:30之间自带响应文件到南宁市青秀区教育路7号广西艺术学院雕塑楼107室，联系人：高老师，朱老师，李老师，联系电话：0771-5327987，逾期者被视为放弃响应资格。

十四、本次采购的相关信息（包括但不限于采购公告与附件及其修改、补充、澄清等，下同）在广西艺术学院主页的“机构设置-财务资产处-招标公告”栏（网址：https://cwc.gxau.edu.cn/zbgg2）上发布，本次采购的相关信息一经在上述网站发布，即视为已发送给供应商。供应商据此参与本次采购活动，即视为对本次采购的相关信息、内容及规则没有异议。

附件1：评分办法

| 本工程采用综合评分法进行评标。评标小组对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位） |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 1.价格分（满分30分） （1）供应商报价超出采购人上限价的响应报价，评标小组不予以评审。 （2）以进入评标的最低的评标价为30分。 供应商最低报价 某供应商价格分= ×30分 某供应商报价 在评标过程中评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明并提供相关证明材料的，由评标小组认定该供应商以低于成本报价，报价严重不平衡、不合理，作无效报价处理。 |  |  |
| 2.技术部评分标准（满分62分） | 项目经理（项目负责人）情况（5分） | （1）拟投入的项目经理（项目负责人）具有建筑工程类专业中级工程师职称的，得1分，具有建筑工程类专业高级工程师及以上职称的，得2分。满分2分。 （2）拟投入项目经理（项目负责人）自2022年1月1日（以竣工验收时间为准）以来担任过已完成的质量合格的建筑工程类项目经理（或项目负责人）职务的，得3分。满分3分。 注：供应商应在响应文件中提供职称证书、劳动合同、业绩合同及竣工验收证明材料复印件并加盖供应商公章，供应商提供虚假材料谋取成交的，取消成交资格，并依法承担相应责任。不提供或不按以上要求提供的不予以计分。 响应文件中拟投入的人员须如实投入到项目实施中并按时到岗，未经采购人同意不允许更换相关人员，否则将视为供应商违约。 |
|  | 技术负责人情况（5分） | （1）拟投入的技术负责人具有建筑工程类专业中级工程师职称的，得1分，具有建筑工程类专业高级工程师及以上职称的，得2分。满分2分。 （2）拟投入技术负责人自2022年1月1日（以竣工验收时间为准）以来担任过已完成的质量合格的建筑工程类技术负责人（或项目经理）职务的，得3分，满分3分。 注：供应商应在响应文件中提供职称证书、劳动合同、业绩合同及竣工验收证明材料复印件并加盖供应商公章，供应商提供虚假材料谋取成交的，取消成交资格，并依法承担相应责任。不提供或不按以上要求提供的不予以计分。 响应文件中拟投入的人员须如实投入到项目实施中并按时到岗，未经采购人同意不允许更换相关人员，否则将视为供应商违约。 |
|  | 项目组成员（10分） | 基本要求：人员齐备，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书（施工员、质量员、材料员应具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全生产管理人员需具有有效施工企业三类人员C证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定）。 优（10分）：专业配套的人员具备相关岗位证书，拟派安全员（不少于1人）须具备安全生产考核合格证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。其中：配备的施工员2名及以上；配备的质量员2名及以上；配备的材料员1名及以上，配备的注册二级（及以上）造价师1名及以上。 良（7分）：专业配套的人员具备相关岗位证书，拟派安全员（不少于1人）须具备安全生产考核合格证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。其中：配备的施工员2名及以上；配备的质量员2名及以上；配备的材料员1名及以上。 中（4分）：专业配套的人员具备相关岗位证书，拟派安全员（不少于1人）须具备安全生产考核合格证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。其中：配备的施工员2名及以上；配备的质量员1名及以上；配备的材料员1名及以上。 一般（1分）：专业配套的人员具备相关岗位证书，拟派安全员（不少于1人）须具备安全生产考核合格证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定。其中：配备的施工员1名及以上；配备的质量员1名及以上；配备的材料员1名及以上。 差（0分）：人员配备不满足本项评审内容的“一般”档次要求。 注：供应商应在响应文件中提供上述人员的证书、劳动合同复印件并加盖供应商公章，供应商提供虚假材料谋取成交的，取消成交资格，并依法承担相应责任。不提供或不按以上要求提供的不予以计分。 |
|  | 主要施工方法（10分） | 针对供应商提供的主要施工方法【（1）工程施工工艺；（2）主要物资计划；（3）项目的重点难点；（4）供应商针对本项目特点提出的其它施工方法】按以下标准计分： 优（10分）：对各主要分部施工工程分别进行了具体的施工技术方案的阐述，提供的各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保施工质量和施工安全。有主要建筑材料资源稳定供应的保证措施，完全满足施工需要。针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法和措施科学合理。 良（7分）：对各主要分部施工工程分别进行了具体的施工技术方案的阐述，提供的各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保施工质量和施工安全。有主要建筑材料稳定供应的保证措施，满足施工需要。 中（4分）：对各主要分部施工工程分别进行了具体的施工技术方案的阐述，提供的各主要分部施工方法符合项目实际，能指导具体施工并确保施工质量和施工安全。 一般（1分）：提供的主要施工方法符合项目实际，但未能针对各主要分部施工配有全面的施工技术方案。 差（0分）：未提供此项内容，或提供的方案不能满足施工的需要。 |
|  | 质量保证措施（10分） | 针对供应商提供的确保工程质量的技术组织措施【①质量技术管理班子和制度；②关键材料质量控制内容；③材料组织计划；④供应商针对本项目特点提出的其它确保工程质量的技术组织措施】按以下标准计分： 优（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，完全能达到承诺的质量标准。有主要材料质量保证措施确保施工质量，对材料的环保要求的把控措施。有投入的施工材料组织计划且计划周密，并根据本项目的特点提出其它有针对性的确保工程质量的技术组织措施，满足施工需要。 良（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度较健全。主要工序有较好的质量技术保证措施和手段，基本能有效保证技术质量，提供的自控体系较完整。有主要材料质量保证措施确保施工质量。 中（4分）：有专门的质量技术管理班子和制度，有人员配备，制度健全。有主要工序的质量技术保证措施和手段及自控体系，能保证技术质量，达到承诺的质量标准。 一般（1分）：有专门的质量技术管理班子和制度但质量技术管理班子和制度不健全，主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系不完整，不能有效保证承诺的技术质量。 差（0分）：未提供此项内容。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施（10分） | 针对供应商提供的确保安全生产的技术组织措施【①安全管理制度和人员；②安全技术措施；③防火、救援等应急措施；④确保文明施工的技术组织措施；⑤环保等相关措施；⑥供应商针对本项目其他特点提出其它确保安全生产的技术组织措施】按以下标准计分： 优（10分）：方案满足《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求，并全部满足以下要求： 1.安全管理架构：配置专职安全管理团队，岗位人员数量、资质匹配本项目规模，安全生产管理制度全套完整、权责清晰； 2.工序安全技术：分部分项、各施工工序配套专属、贴合本项目工况的专项安全技术措施，针对性强，无通用模板套话； 3.质量安全保障：工程质量保障技术组织措施贴合项目实际，全部满足现行安全技术规范标准； 4.综合安全保障：现场消防防火、突发事件应急救援、施工现场治安维稳三套措施体系完整、落地性强，配套物资、流程、人员分工齐全； 5.文明与环保措施：①全面覆盖场地布局、围挡、材料堆放、洗车平台、降噪抑尘、污水处置、建筑垃圾清运等全维度管控；②严格达到 JGJ59-2011 合格标准，逐条契合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》所有管控要求； 6.整套措施科学细化、可落地，单独出具书面文明施工目标承诺，明确管控目标、奖惩机制、达标保障手段。。 良（7分）：方案满足《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》基本要求，并全部满足以下要求： 1.安全管理：配备专职安全管理人员，安全管理制度健全； 2.工序安全：各施工工序均编制可行、具备针对性的安全技术措施； 3.质量安全保障：工程质量技术组织措施贴合项目实际，符合安全技术标准，方案周全可行； 4.综合安全：消防防火、应急救援、现场治安均编制完整可行的专项措施； 5.文明环保：文明施工、环境保护措施完整合规，满足两项文件基础标准。 中（4分）： 1.基础管理：设置专职安全管理人员，安全管理制度、人员配置基本合理； 2.工序安全：完整列明各工序安全技术措施，但措施通用性强，未结合本项目场地、结构、施工工艺做专项细化，针对性不足； 3.质量保障：质量技术组织措施符合项目实际、满足安全技术标准，方案具备基本可行性； 4.综合保障：具备基础消防、应急处置措施，文明、环保措施覆盖核心要求，但内容简略。 一般（1分）： 1.仅满足基础底线：配备专职安全管理人员、设立基础安全管理制度； 2.工序安全：各工序安全技术措施内容残缺、关键管控节点缺失； 3.质量安全保障：质量技术措施仅满足最低安全标准，方案考虑片面，缺少过程管控、验收保障内容； 4.综合保障：仅简单列明消防、文明环保基础条款，无完整处置流程。 差（0分）：未提供此项内容，或提供的方案不能满足施工的需要。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（12分） | 针对供应商提供的确保工期的技术组织措施【①工期保障措施；②施工进度计划；③施工进度图（表）；④劳动力计划；⑤供应商针对本项目特点提出其他确保工期的其他技术组织措施】按以下标准计分： 优（12分）：保证工期的施工组织措施方案中在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。有具体周密的劳动力安排计划，能保障供应商承诺的工期。 良（9分）：保证工期的施工组织措施方案中在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施可行。有控制工期的施工进度计划，有施工总进度表或施工网络图，对供应商承诺的工期有一定的保障。 中（6分）：保证工期的施工组织措施方案中在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有具体措施，且有控制工期的施工进度计划，但考虑欠周全。 一般（3分）：保证工期的施工组织措施方案中有施工工艺、施工方法、劳动力安排等方面有具体实施措施但未提供控制工期的施工进度计划。 差（0分）：未提供此项内容，或提供的方案不能满足施工的需要。 |
| 3.企业业绩（8分） |  | 供应商2022年1月1日以来承建过类似的建筑工程或装饰装修类项目的，每有一个得2分，此项满分8分。 注：响应文件中提供中标（成交）通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件并加盖供应商公章，供应商提供虚假材料谋取成交的，取消成交资格，并依法承担相应责任。不提供或不按以上要求提供的不予以计分。 |
| 总得分=1+2+3 评标小组按总得分从高到低的顺序排列，推荐三名成交候选人；若总得分相同，按价格分由高到低排列；若价格分相同的，按技术方案分由高到低排列；若技术方案分相同的，按信誉分由高到低排列。排名第一的成交候选人的放弃成交，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，依次类推。 |  |  |

附件2：

广西艺术学院南湖校区通识教育学院办公楼装修工程

施工合同

合同编号：

签订合同地点：    广西南宁市

签订合同时间：     年   月   日

发包人（全称）： 广西艺术学院

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《广西艺术学院建设工程管理审计实施办法（试行）》《广西艺术学院校内施工管理规定（2020年10月修订）》《广西艺术学院基建工程变更、签证管理办法（2020年修订）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广西艺术学院南湖校区通识教育学院办公楼装修工程

工程地点：南宁市教育路7号

工程内容：项目将对加固后通识教育学院办公楼的健美健身教室、体测中心、会议室、教研室及行政办公室等功能区域进行必要装修，主要建设内容包括室内轻质隔墙分隔、铺设地板、安装吊顶、用电线路改造等，具体施工内容详见施工图及工程量清单。

建筑规模：  详见工程预算书

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围：   详见施工图及工程量清单

三、合同工期

开工日期以实际开工日期为准。

合同工期总日历天数：30日历天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、合同价款

本工程合同价      万 元     （大写）：

采用固定综合单价合同,风险费用已综合考虑在单价中，按实际工程量结算。

组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款

2、本合同通用条款

3、标准、规范及有关技术文件

4、图纸

5、工程量清单

6、工程报价单或预算书

7、广西艺术学院基建维修工程安全责任书

8、其他相关资料

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与通用条款中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：    年   月   日

合同订立地点：广西壮族自治区南宁市

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

发包人：（公章）                   承  包  人：（公章）

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

邮政编码：	                       邮政编码：

## 二、通用条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的通用条款。

## 三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1.语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

1.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：   不另外提供

国内没有相应标准、规范时的约定：   待定

2.图纸

2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前3日提供图纸1套

发包人对图纸的保密要求： 承包人应负责图纸的保密工作，费用自负

使用国外图纸的要求及费用承担： 无

二、双方一般权利和义务

3.发包人现场代表

3.1 发包人派驻的项目负责人

姓名：          联系方式：               职务（或职称）：

职权： 发包人委派的职权范围 。

4.承包人项目负责人

4.1 承包人派驻的项目负责人

姓名：           身份证号码：

联系方式：                 职务（或职称）：

5.发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工3日前完成

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人提供水、电，由承包人自行接表计量，并按时交费或由发包人代交；如不接表计量，按有关规定扣除水电费。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：  已开通

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工3日前完成

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工3日前

（6）水准点与座标控制点交验要求：按施工图纸

（7）图纸会审和设计交底时间开工前壹周内

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人协调，承包人负责该工作，承包人不得损坏建筑物结构及相应管线、设备，任何变动须经发包人同意。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无

5.2 发包人委托承包人办理的工作：双方另行协调。

6、承包人工作

6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由承包人完成的施工组织文件提交时间：开工前五日。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：提供和维修非夜间施工使用的照明，围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担 。

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：暂无

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：施工现场交通和噪音控制严格按照国家有关规定及校园内部管理条例，加强人员及施工管理，不得影响发包人的办学活动，做到“安全生产，文明施工”，费用由承包人承担。承包人夜间施工，自行办理有关许可证手续，费用由承包人承担。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人按通用条款及专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏的，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的，发包人应相应追加合同价款。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏管线（含地下或预埋管线）、地上高压线、电线、本建筑物基础及主体结构、现场原有设施设备、邻近建筑物、构筑物等设施所发生责任及费用由承包人承担，任何变动须经发包人同意。

（7）施工场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的相关规定，交工前免费清理现场，做到工完场洁。由于未及时清运，影响学校生活教学秩序的，发包人有权进行清理，费用由承包人负担。

（8）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定（特别是相关特殊作业的相关安全规范），按规定提供劳动保护条件，严格按安全标准组织施工，布置警示标志及设施，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因施工、坠落物等造成的安全事故、人身伤害、财产损害的法律责任及由此产生的处罚、赔偿、费用等，均由承包人承担。（安全责任详见附件2）

（9）履约保证金：承包人必须提供履约保证金，承包人在收到成交通知书后，须在15日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%的履约担保（履约保证金格式见合同附件4），否则采购人可以取消其中标资格。履约担保可以现金、银行保函、工程担保或保证保险等形式，履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并向承包人出具《建设工程竣工验收报告》之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，发包人解除履约保证金（无息）退还给承包人。

三、施工组织设计和工期

7.施工组织设计

7.1需由承包人完成的施工组织文件提交时间：开工前五日。

8. 工期

8.1 对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第13条执行。

8.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：  不可抗力的原因。

8.2非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能免除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

8.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

8.4 承包人必须严格按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、材料和设备

9.材料和设备

9.1 由承包人提供的材料和设备均由承包人负责采购（政府集中采购的除外）、运输和保管。采购前须征得发包人或其授权人认可同意。主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提前准备合格的材料样品送发包人选定。

9.2 材料、设备在使用前，承包人应对材料、设备进行检验或试验，提供相关检测报告、合格证等，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。合格材料、设备经发包人认可为合格后方能使用，承包人对使用后的材料、设备及工程质量负责。

9.3 对发包人在询报价时有“参照或相当于”约定的材料和设备，承包人在施工过程中必须按类似于或优于所约定品牌、厂家和等级进行采购。当发包人与承包人对询报价文件所约定的材料有争议时，发包人有权要求承包人按工程量清单有“参照或相当于”标明材料和设备品牌的材料设备进行采购，并在结算时按合同约定单价支付。

五、工程质量、隐蔽及验收

10. 工程质量

10.1 发包人对工程质量的要求：合格。本工程在任何情形下都不能影响建筑物基础与主体结构安全，不能损害邻近建筑物、构筑物及原有管线、管道，不能造成室内环境（空气）污染，否则承包人应自费对工程质量不合格及受损部位进行返工修复，或对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期，并且承包人应承担一切法律责任并负责赔偿。相关施工资料应按规定整理全套成册交付发包人。

10.2 发包人现场代表有权根据工程质量验收标准，在不影响正常施工的前提下随时检查承包人的施工质量，并有权要求承包人对不符合质量标准的施工进行返工，一切费用由承包人承担。返工工期超过两天以上者，按合同总价千分之一每天罚款并从竣工结算款中扣除。

10.4根据现场质量情况，发包人有权委托第三方检测机构随机抽样检测，承包人应积极配合送样和抽检。没按要求配合的每天每次处罚3000元。

10.5 双方对工程质量有争议时，请当地建设工程质量监督站仲裁。

11. 隐蔽工程和中间验收

11.1 工程隐蔽或中间验收前通知发包人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。如果未经发包人验收或同意擅自隐蔽的，该内容工作不与认可，不与计量、不与计费。

六、 安全文明施工与环境保护

12.1 安全文明施工（安全责任书约定见合同附件2）

# 12.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：安全生产无小事，所有违反安全生产的行为采取零容忍态度，承包人对项目的施工应达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准，同时承包人应严格按《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理规定》、《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》以及《南宁市建设工程施工现场管理若干规定》、《南宁市建设工程施工现场安全文明施工实施细则》以及有关法律法规、规范标准的规定执行。如果施工现场有违反上述规定安全生产行为的，如是施工人员每人每次处5000元罚款；如是措施、机械、设备、防护、电气等的每天每项每次处5000元罚款，直到整改完成；严重安全隐患的必须停工整顿，一次性处5万元罚款，处罚款将从安全文明施工费或竣工结算款中扣除 。

12.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：必须严格按照《中华人民共和国治安管理法》及《广西壮族自治区社会治安综合治理条例》要求编制治安管理计划，开工前提供经发包人同意的施工场地治安管理计划。

12.1.3合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按南宁市城乡建委《南宁市建设工程质量安全管理标准化图集》（强制性行业标准，2013年4月版）要求及《南宁市城乡建设委员会关于印发“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”活动工地乱象整治工作方案的通知》（南建质安[2013]28号）有关标准及制度执行。

12.2环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

校园内建筑场地扬尘符合规定，道路保持整洁，如超标扬尘或道路未及时清理，每次将扣除安全文明施工费3万元作为处罚，其他受到有关部门处罚时将由承包人承担责任

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

七、合同价款与支付

14.现场签证

14.2 关于现场签证范围的约定：因现场施工情况引起必要的现场签证事项时，实行先批准后实施。任何现场签证都须按照规定的程序、规定的权限、规定的时间完成签证资料的报、审、批工作，未按规定履行审批手续的现场签证不得进入结算程序。

14.4承包人根据工程发生的实际情况以《工程现场签证单》的形式提出签证要求，报发包人工地代表及采购人代表审批。

14.5承包人在签证事实发生并完成的七个日历日内向发包人提交签证单，逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况且无法测量核实工程量的，发包人有权拒收。

14.6 现场签证单内容必须量化，对工作事实的表述应字迹端正、清晰而简明，每一种材料设备都清晰注明名称、规格及数量，点工及机械台班必须注明使用起始时间，支撑材料必须合法有效、内容完整、记录真实、说明详尽，否则发包人有权拒收。

14.8 本工程采用固定单价，原则上不允许对已明确的分部工程变更单价，如因工程内容增加，在发包人提出工程变更过后，承包人应及时递交工程联系单给发包人进行单价核定。

14.9 签证人工累计在5个工日内按劳动力市场价计算，超过5个工日按定额人工费计算。

15.合同价款及调整

15.1 本工程采用固定综合单价，结算时按实际完成的工程量进行结算。本工程结算按实际完成的工程量，依据双方确定的结算价进行结算； 预算价中没有的项目按本合同约定的计价依据计算；施工项目无定额可套的，由发包人、承包人根据市场价格协商决定进行结算。

15.2合同价款调整：合同履行期间，不调整人工、材料、工程设备和机械台班价格。

15.2计价依据：

（1）施工设计图纸等；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)

（3）2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额；

（4）2024年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；

（5）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；

（6）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；

（7）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》（桂建标[2016]16号）；

（8）《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据的通知》（桂建标[2016]17号）；

（9）桂建标[2019]12号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

（10）现行的有关文件计价规定。

（11）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发〔2023〕6号）

（12）本工程采用2026年第4期上半月《南宁市建设工程造价信息》南宁市信息价发布的市场除税信息价为材料基准价格南宁市没有信息价的，根据广西其它城市同期信息价以及市场询价确定或参照当地市场价格、采购人提供的工程量清单、施工方案图纸和补充材料，以及现行配套的有关文件规定执行。

（13）本工程结算方式：根据签订的施工合同约定的计算规则,以审计最终结算价为准；合同外增加、签证、变更等引起造价变动，经审定后进行结算。如无重大变更等其他情况，结算价原则上不能超过合同总价。

（14）采用中档档次建筑材料。

15.3本工程的安全施工增加费、文明施工增加费、环境保护费及临时设施四项费用按《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定（试行）》计算。

15.4 建安劳保等规费如项目按有关报批程序报建，可依据相关规定计取。

15.5 为了保证工程结算的严肃性，承包人必须在递交竣工结算资料前做好充分的准备：

# （1）要求承包单位实事求是地编制送审资料，对其所提供资料的真实性、完整性作出书面承诺，保证一次性将完整的竣工结算资料递交给发包人审查后，送审计部门审核。在结算审核过程中，发包人将不再接受承包人补充的资料，按自动放弃处理；承包人所遗漏的项目和相关内容不予补充，按自动放弃处理。结算资料中不合格（变更内容不明确、无原因说明、无工程量计算式、签字盖章单位不齐全等）的变更、签证，承包人同意按无效签证处理。如送审竣工资料互相不一致，以利于节约项目造价的竣工资料作为审核依据。资料内容如下：a、工程项目结算书（附工程量计算式、相关资料电子文档、隐蔽工程的相关照片及影像（无照片和影像，隐蔽内容不与计算））；b、工程项目建设的有关批文、合同、协议、答疑文件、竣工图纸、施工组织设计；c、工程项目竣工验收资料、工程的实际开工日期、竣工日期、图纸会审纪要，有关会议记录；d、签证（须说明原因及内容，并附工程量计算式及相应照片或影像）；E、审计工作需要提供的其他资料。

（2）结算送审金额超过预算金额5%（含5%）以上的建设工程项目，送审单位要做出书面说明；送审金额超过预算金额10%（含10%）以上的项目，按相关规定完善手续后提交。否则发包人不接收结算资料

（3）送审金额高于实际审结金额6%（含6%）的建设工程项目，超出部分按3.5%的费率计取罚金，由承包人承担，从工程款中扣除。

16.工程量确认

16.1 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

16.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量，当要对工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

16.3 《建设工程工程量清单计价规范》(GB/T 50500-2024)  ，2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其相应配套的费用定额、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）

17.工程款（进度款）支付

17.1本工程签订施工合同7天内按合同价的30%支付工程款给承包人，工程竣工验收合格后，支付至合同价的80%；承包人递交结算报告及全部结算资料，经发包人核实，发包人及审计部门审定后二十天内支付到结算总额的97%（注：发包人审计部门在接到承包人递交结算报告及全部结算资料之日起20个工作日内出审计初稿。因承包人提供的结算资料不完整而需要补充的，审计初稿时间顺延）；剩余结算价款的3%转为工程保修金，待工程质量保修期满后返还（不计利息）（质量保修期约定详见附件1）。若已支付工程款超过结算审定价，承包人应在结算报告出具的7个工作日内将超出款项以银行转账的方式退回发包人银行账户，如有逾期每天按应退金额的万分之四计算违约金，并在今后工程中将该承包人列入不予准入承建名单。

17.2工程款支付方式：银行转账。如因乙方未及时提供合法合规税务发票的，采购人有权迟延付款。

18.工程价款应专款专用

（1）业主按合同条款规定对承包人支付的款项，只对合同规定的企业法人转账支付，不对其内部独立核算单位直接支付（合同有专项规定者除外）。

（2）在合同执行期间，必要时业主有权监督和检查承包人的财务开支和资金流向，并委托承包人的开户银行协办。承包人必须接受业主的监督与检查。

（3）在合同执行期间，承包人必须保证业主按合同规定支付的各项工程建设资金专款专用，不允许挪作它用、私自调走资金，承包人凡是汇往上级主管部门、基地或其所属部门、单位的款项，不管其以任何理由、用途和采取何方式，都必须报经业主批准。如承包人挪用或私自调走建设资金，每挪用或私自调走建设资金一天，承包人应向发包人按合同总价的万分之四支付违约金，并承担由此造成的相关责任且不因此免除如约履行合同的义务。承包人按合同规定按期按质按量完成工程施工，并交工验收且结算完毕后承包人的合法利润，任由承包人调度。

（4）在合同执行期间，发包人已按合同要求支付给承包人的工程进度款项应合理安排使用，及时处理与劳务公司、材料供应商等合作单位的款项，严禁出现讨薪、讨货款、拉横幅、由此出现的投诉、影响学校正常教学生活秩序等现象发生，如出现此类情形，每次承包人向发包人按10万元/次进行处罚，由此给发包人产生损失和不良影响的将由承包人承担责任并消除影响。

（5）如果在项目竣工结算结束后发包人发现有多付承包人工程款的，承包人应及时办理退款手续给发包人，否则所产生的损失由承包人承担。

八、违约、索赔和争议

19.违约

19.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：无

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：按承包人同期贷款利率支付拖欠工程价款的利息。

双方约定的发包人其他违约责任：    无    。

19.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

19.2.1 承包人不能按照合同约定的竣工工期或工程师同意顺延的工期竣工，应承担的违约责任：向发包人支付违约赔偿金（每天违约赔偿金额为合同价款的0.04%），延误工期时间从承包人合同约定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。因承包人原因逾期竣工超过10天的，发包人有权扣除履约保证金50%；超过20天，发包人有权扣除履约保证金100%；超过30天，发包人有权解除合同，承包人按合同价的5%支付违约金并赔偿由此造成发包人的损失。

19.2.2 因承包人的原因工程质量达不到约定的质量标准。应承担的违约责任：支付合同总价款的2%的违约金，并负责返工达到约定质量要求。如造成发包人其他损失的，应继续赔偿。如经过两次返修、重做或返修、重做超过15天仍达不到约定的质量标准的，发包人有权扣除履约保金并解除合同，承包人按合同价的10%支付承担违约金并赔偿由此造成发包人的损失。

（1）如承包人施工损坏发包人建筑或设施的，承包人应负责恢复原状或照价赔偿并赔偿发包人其他损失（如有）。

（2）工程交付使用后，如属承包人施工质量、使用不合格、有害材料或重大瑕疵导致发包人或第三人人身、财产损害的，承包人除按质量不达标处理外，还应赔偿由此造成的损失并承担法律责任。

19.2.3 因承包人违约造成的材料价格上涨的风险，由承包人自己承担。

20.争议

20.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，选择方式（2）：

（1）请工程所在地建设行政主管部门调解：

（2）直接向工程所在地的人民法院起诉。

九、其他

21.工程分包

21.1 本工程不允许分包、转包。

21.2 承包人有以下情况之一者，发包人有权扣除履约保金并解除合同，

21.2.1 个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格。

21.2.2 几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。

21.2.3 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。

21.2.4 承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并视情况对承包人处予合同价款5～20%的违约金。

22.不可抗力

22.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

23.保险

23.1 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容:自行负责办理。

（2）承包人投保内容：自行负责办理。

24.合同份数

24.1 双方约定合同份数：正本贰份、副本陆份。

本合同一式捌份，发包人执肆分，承包人执肆分，均具有相同的法律效力。

25.补充条款

25.1 承包方必须按政府相关规定按月足额支付农民工工资。

25.2 本《专用条款》未约定的，有适用于《通用条款》的，按《通用条款》执行，未有适用的，双方另行协商。

25.3 办理工程接收手续完成后5天内承包人应全部撤离其临时设施、设备及人员等,撤离后7天内将场地恢复原貌。若承包人逾期未完成退场工作的，每超一天按合同总价的万分之四进行处罚，并视为承包人放弃其留在项目场地上的物品的所有权，发包人有权出售或直接处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，从竣工结算款中扣除；如发包人处理承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后有剩余应返还承包人。

25.4 乙方必需配合采购人完成竣工结算工作，竣工结算资料必须在工程竣工验收后2个月内提交给采购人，否则视为乙方放弃结算，采购人将按实际情况自行完成结算工作并追究乙方相关责任。竣工结算期间乙方如无故拖延时间（拖延时间累计达15天以上）不来核对，采购人将按审核结果结算，并且1年内不予参加学校项目的施工。

25.5 甲乙双方都要遵纪守法，廉洁自律，遵守职业道德和执业操手等行为准则，共同保质保量廉洁干净顺利完成项目建设。（廉洁承诺书约定见附件3）
附件1：                  工程质量保修书

发包人（全称）： 广西艺术学院

承包人（全称）：

为保证         在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规，规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。

具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

  - 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

  - 土建工程为 2 年；

  - 有防水要求的卫生间、房间、阳台和外墙面的防渗漏为5年;

  - 供热及供冷系统为 2 个采暖期及供冷期；

  - 电气管线、给排水管道、设备安装[含电气（器）、通风、照明、消防、防雷等设备]为 2 年；

  - 装修工程为 2  年；

  - 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

  - 在没有明文规定下，参照建设工程质量保修条例，双方协商为设计文件规定的该工程的合理使用年限内保修；

  - 市政工程为 2 年；

  - 绿化工程为 3 个月；

  - 玻璃幕墙为2年。

三、质量保修保质责任

1.派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在保修期内，如发生涉及结构安全的质量问题，发包人和承包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取安全防范措施，由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人负责实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4.保修完成后，由发包人组织有关单位人员验收。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工结算价的  3 ％。

质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

发包人在应付款中扣出，在工程竣工保修期满后14天内，将保修金（不计利息）退回承包人。在保修期内承包人应按保修内容进行保修，若承包人接到发包人保修通知书在二天内未派人进行修理的，发包人则安排其它公司修理，在保修期内发生的修理费用由承包人负责或由发包人从保修金中扣出，不足部分由承包人承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）： 	     承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）： 	     法定代表人（签字）：

年    月    日                        年    月    日

附件2：

广西艺术学院基建维修工程

安全责任书

为了加强校园内基建维修施工现场与人员的安全管理，预防施工生产施工等各类事故的发生，保障广大师生的生命财产安全。根据学院有关规定，凡在广西艺术学院校园内进行施工的单位均应履行以下安全责任：

一、签订施工安全责任书。施工单位应在入校施工前与学校签订《广西艺术学院基建维修工程安全责任书》，明确安全责任。未签订施工安全责任书的施工单位禁止入校施工。

二、我院按单个工程，指派专职人员担任该工程的采购人代表，负责协调该工程的有关施工安全、消防工作，并定期进行安全检查。施工单位应自觉接受采购人代表的监督。如发现安全隐患，施工单位应立即无条件整改，并承担整改所产生的费用。

三、施工单位必须认真贯彻安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的政策、法规，严格执行安全生产的规定，严格安全操作规程。施工单位应采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非施工单位责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用。

四、施工单位应承担在整个施工期间为其现场其所雇用的全部人员（包括分包人员）按有关规定投保人员工伤事故保险、人身意外伤害险和第三者责任险。保险费由施工单位承担并支付，并在所报的单价或总额价中予以考虑，业主不单独进行计量支付。

五、由于施工单位原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由施工单位负责赔偿。

六、施工单位应建立在校内施工人员身份的登记台帐，加强对校内施工人员进行安全知识教育和详细技术交底。

七、施工单位负责做好施工现场的安全防护工作，必要时应放置安全标志和警示牌，特种作业需持证上岗，电焊、气割作业必须做好相应防护。

八、施工单位施工需要必须动用明火时，要设置安全警示，清除可燃、易燃、易燃物品，动火现场要进行防挡。一旦发生火灾，施工单位的负责人必须在现场，组织人员疏散、扑救火险、及时报警。

九、施工单位必须注意施工用电安全。线头不得裸露，配电箱要悬挂，不得随意放置在地面或学生够得着的地方。

十、事故处理：工程施工过程中发生事故的，施工单位应立即通知采购人代表。双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

十一、施工单位如在施工期间有以下任何一种行为的，五年内不得参加广西艺术学院（包括附中）修缮工程：

1、工地现场内出现黄、赌、毒等社会丑恶现象；

2、群体打架斗殴事件、重大刑事案件；

3、严重拖欠民工工资及其引发集体上访等影响社会和谐的事件；

4、出现工程伤（亡）事故，不积极或不妥善处理的；

5、出现重大工程伤（亡）事故的。

十二、本责任书适用广西艺术学院各校区的维修改造工程（费用3万元-400万元）。本责任书对施工单位在广西艺术学院校园内的维修改造工程施工任务有效期。

十三、 本责任书一式 四 份，甲乙双方各执两 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收完成后失效。

采购人：                       施工单位：

（盖单位章）                 （盖单位章）

法定代表人：                  法定代表人：

（盖章）                       （签字）

项目负责人：                  项目负责人：

（签字）                                      （签字）

年   月   日                             年   月   日

附件3

廉政承诺书

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方作如下廉政承诺：

# 1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。

（2）严格执行《施工合同》的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

# 2.采购人的义务

（1）采购人及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由采购人或采购人工作人员个人支付的费用等。

（2）采购人工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）采购人及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）采购人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动

# 3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向采购人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为采购人及其工作人员报销应由采购人单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排采购人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为采购人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方不得索要或接受被审计单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在被审计单位报销任何应由乙方支付的费用等。

（6）乙方工作人员不得参加被审计单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受被审计单位方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（7）乙方工作人员不得要求或者接受被审计单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（8）乙方工作人员要秉公办事，廉洁自律，不准营私舞弊，不准利用职务之便谋取利益，从事有损项目建设的活动

4.违约责任

（1）采购人及其工作人员违反本承诺书第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本承诺书第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给采购人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，采购人建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

5.双方约定：本承诺书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由采购人或采购人上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本承诺书有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工结算完成后止。

7.本承诺书作为广西艺术学院南湖校区通识教育学院办公楼装修工程 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

8. 本承诺书一式 四 份，甲乙各执两 份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工结算完成后失效。

采购人：                       施工单位：

（盖单位章）                 （盖单位章）

法定代表人：                  法定代表人：

（盖章）                       （签字）

项目负责人：                  项目负责人：

（签字）                                      （签字）

年   月   日                             年   月   日

附件4：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放成交通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）