附件2：

施工合同

甲方： 广西艺术学院

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

一、工程概况

1、工程名称：  相思湖校区南侧景观绿化工程

2、工程地点：  罗文大道8号广西艺术学院相思湖校区

二、合同工期

开工日期： 2019年  月  日

竣工日期： 2019年  月  日

合同工期总日历天数： 30 天。

三、施工范围

详见工程预算书及工程量清单

四、施工方式

本工程由乙方以包工、包料的形式进行施工。

五、工期

1、工期 ： 30 日历天（包括法定假日），工期自开工日期之日起至乙方竣工并通过合同约定的全部验收之日止，不计乙方通知甲方验收后等待甲方验收的时间。

2、如遇下列情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延，否则视为乙方放弃签证的权利，工程不予顺延：

（1）因甲方原因影响工程施工进度，如未按时交出场地，接通水电、甲方变更设计等；

（2）不可抗力因素。

六、工程质量及验收标准

l、工程质量必须达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方故意延误致使工程未能按时结算或提前验收的，本工程不能评定为合格。

2、乙方须具备履行本合同的资质及能力，提供的材料质量、规格严格按照设计及采购清单要求进行选择。

3、如果材料品种出现变更，必须说明理由并报甲方主管部门及主管校领导批示才能铺设，否则一切后果自负。

4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。

七、合同价款及调整

1、工程合同价款人民币大写：伍拾柒万叁仟肆佰叁拾陆元肆角玖分（￥573436.49元）（暂定价最终价款以审计结算金额为准）

2、结算方式：

本合同结算价款采用按实结算。

3、工程量确认：

3.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：  每月25日前 。

3.2工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

3.3 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

3.4 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和《广西建设工程工程量清单计价实施细则》计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

计价依据：（GB50500-2013）《建设工程量清单计价规范》及《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～GB50862-2013 ）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第43号）；2015年版《广西壮族自治区安装工程费用定额》、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》、2016年版《广西壮族自治区建设工程费用定额》、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2014年版《广西壮族自治区市政工程费用定额》等现行的相关配套文件；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及各消耗量定额配套的费用定额；2013年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》，定额人工工资单价和费用定额有关费率按《自治区住房城乡建设厅有关调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号文）执行。有弹性区间的费率按中限值计取；无风险系数。按桂建标(2016)17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治建设工程计价依据调整的通知》，有弹性区间的费率按中限值计取，材料价格按施工期间《南宁市建设工程造价信息》计算。

3.5计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

八、工程款（进度款）支付

本工程无预付款及进度款，工程竣工验收达到质量要求，承包人递交结算报告及全部结算资料，经发包人核实，结算经审计部门审定，承包人核对无异议后14个工作日内，工程款支付至结算总价的95%（注：发包人审计部门在接到承包人递交结算报告及全部结算资料之日起20个工作日内出审计初稿。因承包人提供的结算资料不完整而需要补充的，审计初稿时间顺延），其余5%作为质量保修费用。质量保修费用在保证期限届满后，扣除应由承包人支付的款项后无息退还。

九、材料设备供应

1、发包人供应材料设备

1.1发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

(l)材料设备单价与一览表不符：无。

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。

(3)承包人可代为调剂串换的材料：无。

(4)到货地点与一览表不符：无。

(5)供应数量与一览表不符：无。

(6)到货时间与一览表不符：如发生上述情况，发包人应立即补救改正

(7)甲供材料：施工用水、电。

十、质保期

1、本工程质保期为6个月，从本工程施工完成合同约定的全部验收合格之日起计。

2、质保期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起工7日内，应无条件予以及时更换。否则，甲方有权另派施工队伍施工、保修，—切费用在质保金内扣除，超过质保金的部分，甲方有权向乙方追偿。

十一、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算价的  5  ％。

质量保修金不计利息。

十二、乙方售后服务承诺

1、工程竣工交付使用后，在保修期内，由工程项目负责人带领有关人员定期或不定期回访，听取使用单位对工程质量的意见。

2、任何质量问题，乙方负责无偿保修。

3、质量检验及技术措施。

4、各分项工程质量严格执行“三检制”，对各班定时、定点、部位施工，层层把关，做好质量等级的验评工作。

5、所有成品均符合设计及业主要求。

6、加强成品、半成品的保护工作。

7、严格检查制度，做好预防措施。

8、检查质量参控措施，检查其是否符合实际，内容是否齐全，是否有针对性，主要检查项日是：

（1）选择施工队伍的标准；

（2）项目技术交底内容；

（3）关键工序质量控制措施；

（4）细部处理统一施工方法；

（5）样板工程的质量标准；

9、强化管理监督、落实预控措施。

10、组织质检员和各工种班组认真学习质量标准和施工工艺标准，做到每个人员都掌握各自的施工工序和验收标准，精心施工，责任落实到人，保证工程质量。

11、严格执行自检、互检、交接检制度，实行主要工程操作者名字、级别质量等级挂牌上墙制、奖优罚劣。

12、项目质检员要经常深入施工现场，掌握施工质量动态，分析质量情况，加强检查验收，找出影响的薄弱环节，提出改进措施，把质量问题近代制在萌芽状态，推动工程总体质量水平提高。

十三、双方义务

1、甲方义务

（1）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供施工用水、用电（施工期间水电费由乙方承担，养护期间水电费由甲方承担）。

（2）提供本项目施工图纸，负责组织图纸会审和设计交底。

（3）甲方在收到乙方所提交的竣工结算书及完整的竣工结算资料之日起20个工作日内出审计初稿，并通知乙方核对工程价款。

2、乙方义务

（1）委派现场代表施工人员负责对施工其间的全面管理。

（2）根据甲方提供的施工图纸，与甲方及土建施工单位会审落实回填标高和回填土的土质要求，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作。

（3）按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现人身损害、财产损失等安全问题，责任由乙方自行承担。

（4）工程交付甲方前，应负责已完工工程的保护工作，在此期间发生损坏的，由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方，由此造成工期延误，按违约责任中的第十一条条款处理。

（5）乙方应确保工程质量达到验收标准。

（6）乙方应在工程竣工验收后两周内向甲方提交竣工结算书及完整的竣结算资料，并在收到甲方发出的核对工程价款通知之日起，7日内与甲方核对工程价款，于竣工验收后的两个月内完成结算审核。

十四、违约、索赔和争议

1、违约

（1）因甲方工程量变化或图纸变更造成工期延期的，竣工日期应予以顺延。

（2）甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工程保管及风险责任。

（3）因乙方质量问题而引起的一切纠纷与损失，均由乙方承担。

（4）乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

（5）乙方应向甲方支付的违约金，甲方在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

2、 争议

2.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决，协商不成的，向工程所在地法院起诉解决。因一方要求另一方履行义务所产生的诉讼费、律师费等费用，均由败诉一方承担。

十五、其他

1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期界满，结清余款之日起自行终止。

4、本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份，每份均具同等法律效力。

（以上无正文）

甲方：广西艺术学院              乙方：

法人代表：                      法人代表：

电话：                          电话：

本合同签署地：南宁市青秀区      帐户:

开户行:                                           帐号：

签定日期：   年  月  日         签定日期：   年  月  日